# 语音会议分析系统 - 进度任务书

项目名称：语音会议分析系统

版本标签：测试1

日期：2026年7月12日

项目状态：进行中

# 一、任务目标

1. 优化3分钟音频分析速度（原耗时约30分钟，要求不改变模型）

2. 确保会议摘要质量（准确、第三人称叙述、无重复内容）

3. 保证合规分析功能正常显示

# 二、已完成任务

## 2.1 分析速度优化（核心任务）

问题：3分钟音频分析耗时约30分钟，严重影响使用体验

根因定位：

• LMS回声消除使用纯Python循环，288,000个采样点逐点计算，极其缓慢

• 音频预处理在Flask主线程执行，导致服务器阻塞，前端无响应

• 说话人分离中silhouette评估耗时较长

优化措施：

1. 移除LMS自适应回声消除，改用快速带通滤波（80Hz-7000Hz）

说明：会议音频通常无明显回声，LMS纯循环是最大性能瓶颈

2. 预处理移至异步线程执行，Flask立即返回响应，不阻塞主线程

3. 说话人分离优化：

• 跳过estimate_num_speakers中的silhouette评估（需跑3次KMeans）

• hop_length从1024增至2048，帧数减少一半

• 添加30秒超时机制，超时自动跳过

4. TextRank迭代优化：迭代次数从50减至20，收敛阈值从0.0001放宽至0.001

5. 添加分阶段计时日志，便于定位性能瓶颈

测试结果（3分钟测试音频，1.8MB）：

• 优化前：约30分钟（估算）

• 优化后：约138秒（2分18秒）

• 性能提升：约13倍

• 各阶段耗时：

预处理：约2秒

Whisper转写（medium模型，CPU）：约120秒

说话人分离：约12秒

关键词/主题/摘要/情绪：约6秒

## 2.2 会议摘要质量优化

问题：摘要存在重复内容、第一人称对话、口语化表达等问题

优化措施：

• 完全重写generate_summary函数，采用句子筛选+重要性排序+去重逻辑

• 增强人称转换（如"我认为"→"发言者认为"，"我们公司"→"公司"）

• 去除对话标记和口语化连接词（如"而且"、"不过"、"对了"）

• 采用三段式结构：主题引入 + 核心观点 + 行动项

• 添加重复字清理正则

## 2.3 合规分析功能修复

问题：勾选合规分析后不显示结果

修复：

• compliance_checker.py类型检查修复：item.item_type == 'required'

改为 item.item_type in ['required', 'key_points']

• 前端字段名统一：data.compliance → data.compliance_report

# 三、技术约束

• Whisper模型保持medium不变（用户要求不改变模型）

• 知识库支持格式：.txt、.pdf、.docx、.doc

• 音频采样率：16000Hz

• 繁简转换：使用opencc-python-reimplemented库

# 四、核心文件清单

• app.py：Flask应用入口，API路由，异步任务处理

• config.py：配置文件（模型路径、参数等）

• modules/text_analyzer.py：文本分析（摘要、关键词、主题、情绪）

• modules/whisper_utils.py：语音转写与繁简转换

• modules/speaker_diarization.py：说话人分离

• modules/audio_preprocessor.py：音频预处理

• modules/compliance_checker.py：合规检查

• templates/index.html：前端页面

# 五、待验证事项

1. 用户上传3分钟音频验证分析速度是否符合预期

2. 会议摘要质量是否满足"准确、第三人称、无重复"要求

3. 合规分析结果是否正常显示

# 六、下一步计划

• 根据用户反馈继续优化摘要质量

• 如速度仍不满足要求，可考虑：

使用faster-whisper替代openai-whisper（需改变模型加载方式）

添加GPU支持（需CUDA环境）

提供轻量模式（跳过说话人分离等可选功能）